## Slide 1
Soutenance — Stage DevOps
FSM Docker · du cadrage à l'observabilité
Présenté par :
Binôme :
Encadrement Wilance | Juillet — Août 2026

## Slide 2
CONTEXTE ET APPLICATION "FIL ROUGE"
17/17
🎯
Contexte et Objectif
Mission principale : Construire de A à Z une chaîne DevOps et GitOps complète.
Méthodologie : Utilisation d'une application "fil rouge" pour expérimenter et automatiser chaque étape.
💻
Application Cible
Domaine : Interface d'administration pour un outil de Field Service Management (FSM).
Technologie : Framework Next.js optimisé en mode standalone avec PostgreSQL.
🔄
Pivot Architectural
Architecture initiale : Dépendance à une API Cloud distante (Supabase).
Architecture finale : Migration vers une base 100% locale pour isolation et indépendance totale.

## Slide 3
Jalons 0–1 : Fondations Git & qualité
3/16
Configuration de l'environnement Mise en place de Git, VS Code et Docker. Résolution des conflits de conteneurs initiaux.
Initialisation de l'application Choix de l'application Next.js (FSM). Développement de la route /api/health pour les futurs tests de santé.
Qualité et Bonnes pratiques Gestion stricte du Git Flow sur la branche feat/jalon1 (PR #11, aucun push direct sur main).
▹
▹
▹

## Slide 4
Jalon 2 : Conteneurs & Postgres local
4/16
Optimisation Docker Création d'un Dockerfile multi-étapes avec node:20-alpine. Mode standalone activé pour une image de production ultra-légère.
Migration d'Architecture Remplacement complet de l'API distante Supabase par une base PostgreSQL locale pour une infrastructure autonome.
▹
▹

## Slide 5
Jalon 3 : CI — tests & construction
5/16
Framework de Tests Installation de Vitest et rédaction des tests unitaires de base (exemple.test.ts).
Workflow GitHub Actions Création de ci.yml. Déclenchement automatique sur push/PR. Blocage de fusion validé en simulant un échec de test.
Gestion des Dépendances Résolution des crashs de build CI liés à npm ci en synchronisant localement le package-lock.json avec npm install.
▹
▹
▹

## Slide 6
Jalon 4 : DevSecOps — garde-fous
6/16
Détection des Secrets Intégration de Gitleaks avec fetch-depth: 0 pour garantir l'analyse de l'intégralité de l'historique des commits.
Analyse de Vulnérabilités Intégration de Trivy pour scanner l'image locale, ciblant spécifiquement les sévérités CRITICAL,HIGH avec format de sortie en tableau.
Mode Audit & Pull Request Configuration de Trivy avec exit-code: '0' pour valider le processus sans bloquer la CI, puis ouverture de la PR pour intégration.
▹
▹
▹

## Slide 7
Jalon 5 : Déploiement automatique
7/16
Stack de Production Cloud Déploiement du frontend sur Railway et persistance des données PostgreSQL sur Neon.tech.
Configurations & Sécurité Ajout des variables (DATABASE_URL, NEXTAUTH_SECRET) dans Railway. Correction manuelle du hash de mot de passe dans Neon.
Stratégie de Rollback : Définition du mécanisme de retour arrière via l'historique des déploiements Railway
▹
▹
▹

## Slide 8
Jalon 6 : IaC AWS — Terraform & Ansible
8/16
Provisionnement AWS (Terraform) Écriture du main.tf pour une instance EC2 t3.micro. Création de clés et Security Groups isolés (jalon6-sg-youssef) pour éviter les conflits.
Configuration Système (Ansible) Tests locaux du playbook. Injection dynamique des secrets DB/Auth via --extra-vars pour sécuriser le déploiement.
Reproductibilité Validation complète de l'idempotence via des cycles de terraform destroy puis apply.
▹
▹
▹

## Slide 9
Jalon 7 : Kubernetes — objets de base
9/16
Cluster Local Allégé Installation de k3d sous WSL Ubuntu. Problème de permissions socket Docker résolu via ajout au groupe linux docker.
Gestion des Secrets K8s Création d'un secret.yaml (via stringData) pour les credentials, exclu de Git, et remplacé par un modèle anonymisé.
Déploiement d'Image Locale Erreurs d'extraction contournées en importent l'image directement avec k3d image import et imagePullPolicy: Never.
▹
▹
▹

## Slide 10
Jalon 8 : Helm — paquet réutilisable
10/16
Tests de Flexibilité (Upgrade/Rollback) Passage dynamique à réplicas à chaud, puis test de restauration (rollback) vers une révision stable.
Correction des Sondes (Probes) Résolution d'un CrashLoopBackOff en redirigeant la liveness/readiness vers la route valide /api/health.
▹
▹

## Slide 11
Jalon 9 : GitOps — Argo CD
11/16
Mise en place GitOps Déploiement d'Argo CD sur k3d. Configuration du manifeste app-fsm.yaml pour pointer vers la branche feat/youssef-jalon9.
Défis de Déploiement Limitation de taille des annotations contournée via l'application directe avec le drapeau --server-side.
▹
▹

## Slide 12
Jalon 9 : Preuve Self-Healing
12/16
Détection de Dérive Modification du code source (replicaCount passé à 4). Argo CD passe immédiatement en statut OutOfSync.
Réconciliation Automatique Création automatique des pods manquants par Argo CD jusqu'au retour à l'état sain (Synced).
Correction de Suivi La désynchronisation initiale a été fixée en forçant Argo CD à observer la bonne branche de travail via kubectl apply.
▹
▹
▹

## Slide 13
Jalon 10 : Observabilité & SLO
13/16
Exposition des Métriques Intégration de prom-client et création de l'endpoint /api/metrics pour l'application Web-Admin.
Versioning du Monitoring Ajout du fichier prometheus-test.yml au dépôt Git pour la configuration locale.
Tableau de Bord Grafana Export JSON du tableau de bord affichant : CPU, RAM, Event Loop Lag Node.js, et Uptime.
▹
▹
▹

## Slide 14
Bilan & ouverture : Merci — Questions ?
16/16
Chaîne DevOps Complète Capacité à relier le code source à la production de manière 100% automatisée (CI/CD, Docker, Kubernetes).
Sécurité et Fiabilité Compréhension de l'approche Shift-Left, de l'indépendance de l'infrastructure et du principe déclaratif GitOps.
Rigueur et Traçabilité Tenue rigoureuse d'un journal de bord, assurant la reproductibilité des environnements et une collaboration fluide en équipe.
Liens & Preuves
Dépôt : github.com/abdellah-get/fsm-docker Documentation : JOURNAL_Youssef.md Preuves : Dossier /captures
▹
▹
▹